| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ Федоровка районы муниципаль районыың Балыkлы ауыл советы Балыkлы ауыл биләмәhе хакимиәте 453296, Балыkлы ауылы, Ленин урамы, 6 тел. 2-43-35. |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Администрация сельского поселения Балыклинский сельсовет Муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан 453296, с. Балыклы, ул. Ленина, 6 тел. 2-43-35 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 март   2014 й.                             №  3                           07 марта 2014 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2014году.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Балыклинский сельсовет  муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан в 2014 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях

П о с т а н о в л яет:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии для организации работ

по пропуску паводка (по согласованию) в составе:

1.   Хабибуллин Аслям Ибатулович – председатель комиссии,

глава АСП  Балыклинский сельсовет

2.   Насыров Салават Флерович – зам.председателя комиссии,

Ген. директор  ООО «Агрофирма Союз»

3.  Гайнуллин Ильдус Гимадетдинович – зам председателя комиссии

Глава КФХ с.Атяшево

4.   Муртазин Марат Насибуллович – член комиссии,

Зам.директор ООО «Агрофирма

Союз».

5.  Мухаметшин Карим Камилович – староста с.Атяшево

6.  Тимербулатов Файруз Магруфович – член комиссии,

директор МБУ ООШ с.Балыклы

7.  Мухаметшина Флуза Магруфовна – член комиссии

директор МБУ НОШ с.Атяшево

8.   Муртазина Люция Ульфатовна –– член комиссии,

зав.ФАП с.Балыклы

9.   Муртазина Лайсан Рафиловна –– член комиссии,

зав. ФП .с.Атяшево

- Шарипова Регина Рафаиловна – член комиссии,

Директор МБУ Балыклинский СДК

- Гайнуллина Раушан Файзрахмановна -  член комиссии,

завклуб с. Атяшево

2.  Утвердить план мероприятий по проведению паводка 2014 года

(приложение № 1), задание предприятием и организациям на выделение

землеройной, погрузочно-разгрузочной и автотранспортной техники в

чрезвычайной обстановке (приложение №2).

- Рекомендовать ответственным исполнителям неукоснительно

выполнять мероприятия указанного плана и задания.

4.  Директорам школ, клубов, заведующей детского сада «Ласточка»,

заведующим медпунктов,  предпринимателям торговых предприятий

обеспечить срочную очистку крыш зданий от снега.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на адми-

нистрацию сельского поселения.

Глава администрации

сельского поселения

Балыклинский сельсовет

муниципального района

Федоровский район

Республики Башкортостан:                                 А.И.Хабибуллин.

Приложение № 1

к постановлению сельского

поселения Балыклинский                                                                                                            сельсовет муниципального

района Федоровский район РБ                                                                                                          от 07 марта 2014года № 03

П Л А Н

мероприятий по  безаварийному  пропуску весеннего

половодья на территории сельсельского поселения

Балыклинский сельсовет   в 2014 году.

| № | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковые комиссии, разработать план предупредительных работ по каждому объекту, определить населенные пункты, складские помещения, фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены. | до 25.03.2014 г. | Члены комиссии |
| 2 | Проверить состояние плотин, водосборов, мостов, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега водосборы, кюветы и мостовые проходы | до 25.03.2014 г. | -«- |
| 3 | Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка | до 25.03.2014 г. | -«- |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады для проведения спасательных работ техникой, оборудованием, материалами | до 25.03.2014 г. | -«- |
| 5 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередач, установить за ними систематическое наблюдение в период паводка | на период паводка | -«- |
| 6 | Создать на период паводка запасы топлива, продуктов и товаров первой необходимости для нормальной работы объектов народного хозяйства и жизни населения, а также медикаментами | до 30.03.2014 г. | -«- |
| 7 | Провести работу по недопущению загрязнения засорения водоемов, очистить их от навоза скоплений отходов, мусора и удобрений | до 30.03.2014г. | -«- |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц | с 30.03.2014 г. | -«- |

Приложение № 2

к постановлению сельского

поселения Балыклинский                                                                                                            сельсовета муниципального

района Федоровский район РБ                                                                                                          от 07 марта 2014 года № 03

Задание

Предприятиям и организациям на выделение землеройной, погрузочно- разгрузочной и автопранспортной техники в чрезвычайной обстановке.

| № п\п | Наименование предприятий, организаций и хозяйств | Вид техники | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО « Агрофирма Союз». | К-700 ЮМЗ –погрузчик Трактор Т-4 | 1 1 1 |  |
| 2 | Мурсалимов Абдулла И. | ДТ-75 | 1 |  |
| 3. | Мухаметшин Карим К | ДТ- 75 | 1 |  |
| 4 | Рахматуллин Ильшат Р | МТЗ-82 | 1 |  |
| 5 | Гайнуллин Ильдус Г. | МТЗ -80 | 1 |  |

Глава администрации

Сельского поселения

Балыклинский сельсовет

Муниципального района

Федоровский район                                                А.И.Хабибуллин